# SMLOUVA O DÍLO

„Opravy a modernizace zázemí a sociálního zařízení pro provoz kuchyně – Zbraslav, Praha“

Článek I.

Smluvní strany

objednatel:			Česká republika - Ministerstvo vnitra

se sídlem:			Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

zastoupen:			Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem správy 						logistického zabezpečení Policejního prezidia České 					republiky

adresa pro doručování:	správa logistického zabezpečení Policejního prezidia 				ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

IČO:				00007064

DIČ:				CZ00007064

bankovní spojení:		Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:			5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:	Ing. Iveta Strnadová

telefonní číslo:		974 884 472, mob. 734 267 039

faxové číslo:

e-mail:				iveta.strnadova@pcr.cz

kontaktní osoba

ve věcech BOZP a PO:	Ing. Vladimír Mašek

telefonní číslo:		974 884 571

faxové číslo:			974 884 414

e-mail:				slzpp.prevrizik@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u ________soudu v _____, oddíl __, vložka______

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v Článku II. odst. 2 smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

- Specifikace díla:  Provedení stavebních prací k zajištění hygienických podmínek sociálního zařízení a zázemí kuchyně v areálu Zbraslav dle projektové dokumentace vypracované Ing. Radkem Vačkářem, Starý Dražejov 379, Strakonice z července roku 2014 (příloha č. 2 a 4 zadávací dokumentace). Součástí díla je zejména:

- provedení izolace proti zemní vlhkosti u obvodové zdi skladu

- vybourání stávajících podlah a realizace nových skladeb včetně hydroizolace

- nahrazení stávajících keramických obkladů stěn, oprava omítek, nové kazetové podhledy

- celková výměna zařizovacích předmětů sociálních zařízení za nové včetně potřebného rozšíření inženýrských sítí.

- Místem plnění je budova kuchyně a jídelny v areálu objednatele - Na Baních 1304, Praha 5 – Zbraslav.

- Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne _________ a v zadání zakázky ze dne 26. 11. 2014 včetně příloh a v projektové dokumentace a včetně výkazu výměr.

Článek III.

Způsob zhotovení a předání díla

- Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

- Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci.

- Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 2 měsíců od předání staveniště (předpokládané zahájení prací 02/2015). Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši ___________Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

- Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

- Cena za provedení díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě  v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předá objednateli ke kontrole soupis provedených prací minimálně 5 pracovních dní před termínem vystavení faktury za období prováděných prací. V případě zjištěných vad soupisu provedených prací je zhotovitel povinen tyto vady odstranit do dvou pracovních dní a předá soupis provedených prací bez vad objednateli k odsouhlasení. V případě, že zhotovitel neprovede a  nepředloží soupis provedených prací za příslušné období ve výše uvedených termínech, tak není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za příslušné období, ve kterém byly práce prováděny, a zhotovitel bude moci provedené práce za neodsouhlasené období vyúčtovat až v následujícím soupisu provedených prací za stejných podmínek uvedených jak je uvedeno výše. Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.

- Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Cena za provedené práce bude fakturována bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.

Článek V.

Kontrola provádění díla

Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VI.

Záruka

- Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání díla objednateli.

- Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení p. a. z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

- zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě

- zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit

- náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.

Ostatní ustanovení

- Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

- Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti), které byly přílohou zadávací dokumentace.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka včetně rozpočtu

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 -  Upřesnění zadávacích podmínek

V Praze dne						V Praze dne

za objednatele:					za zhotovitele:

____________________________		_____________________________

Ing. Miroslav Hajný

ředitel SLZ PP ČR