Číslo smlouvy: ni_74-2/41/15

# SMLOUVA O DÍLO

### uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající:                  	RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení:         ČNB Praha,  Číslo účtu:	18228011/0710

IČ: 		             629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon: 		+420374611021

(dále jen „objednatel”)

1.2. Zhotovitel

xxx

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v bodu 2.2 smlouvy a projektové dokumentaci díla (příloha č. 1 smlouvy) a předat jej objednateli, závazek ojednatele předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění prací na díle. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

Dílem se rozumí provedení níže uvedených prací, na náklad a nebezpečí zhotovitele:

Obnova části povalového chodníku (v celkové délce 197,7 m) a lávky č. 4, 3 a 2 (v celkové délce 26,4 m) vše na naučné stezce Kladská.

Dílo je podrobněji specifikováno v příloze č. 1.

Předmětem díla se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

    - dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla,

    - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

    - veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu;

    - zajištění místa plnění díla z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí;

    - celkový úklid místa plnění díla a všech prostorů dotčených realizací díla před předáním a převzetím díla.

Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovených smlouvou.

Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů.

Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 15 dnů od data účinnosti smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej bez vad objednateli do 21. 8. 2015.

Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

Místo plnění: trasa povalového chodníku NS Kladská v okolí Kladské, v k. ú. Mariánské Lázně.

Cena a platební podmínky

Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena včetně DPH:

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

Nárok na zaplacení ceny objednatelem zhotoviteli vzniká provedením díla bez vad a nedodělků.

Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).

Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

Předání daňového dokladu je možné po předání a převzetí kompletního díla předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle bodů 5.1 a 5.3 Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli na adresu: SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně nejpozději do 10 pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.

Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu k financování realizace díla, má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné zákonné ani smluvní sankce.

Předání a převzetí díla a dokladů

Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel telefonicky, e-mailem či písemně objednatele nejpozději 10 dnů předem k jeho převzetí.

O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat výčet a zhodnocení všech provedených prací, soupis případných vad díla nebo jeho částí a termín jejich odstranění.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

Záruka za jakost díla

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady u zhotovitele v záruční době, a to bezodkladně poté, kdy se o nich dozví, nejdéle však do 10 kalendářních dnů. Vady je povinen oznámit písemnou formou a tyto popsat.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran, nejdéle však do 30 dnů. Tato dohoda bude bezodkladně navazovat na doručení oznámení vady zhotoviteli.

V případě, že objednatel nahlásí vadu díla jako havárii, zavazuje se zhotovitel odstranit takovou vadu ve lhůtě nejdéle 15 dnů, pokud mu objednatel nestanoví lhůtu delší.

Zhotovitel je povinen provést o odstranění vady zápis nejdéle do 10 dnů po jejím odstranění ve dvojím originálním provedení, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Objednatel je povinen ve lhůtě do 10 pracovních dnů potvrdit zhotoviteli písemně odstranění vady na jeho zápisu dle bodu 6.4.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě či termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo lhůtu uvedenou v bodu 8.2, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení a za každý případ porušení.

V případě, že zhotovitel nedodrží dílčí termíny realizace, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 60-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle bodu 6.3 či 6.4, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč/den za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Ostatní ujednání

8.1 Provedení veškerých případných víceprací, změn technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla musí být vždy předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení realizace části díla, pokud se v průběhu přípravy realizace ukáže tato část neopodstatněnou.

8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat smluvní pokutu.

8.3 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu na dané dílo nebudou přiděleny rozpočtové prostředky. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

8.4 V případě odstoupení objednatele od smlouvy po něm zhotovitel není oprávněn vymáhat žádné zákonné ani smluvní sankce.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu. Dále prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem její platnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.

Zhotovitel není oprávněn využít předané podklady ani jakoukoliv část dokumentace pro jiný účel, než který vyplývá ze smlouvy.

Oddělitelnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (1a, 1b) včetně technické specifikace (1c)

Příloha č. 4: Mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů

Příloha č. 3: Kopie živnostenského listu zhotovitele nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo registrační list nebo zakládací listina nebo stanovy

Příloha č. 5: Časový harmonogram prací

V Praze, dne …………	V …………….., dne …………

RNDr. František Pelc (objednatel)			   		Jméno Příjmení (zhotovitel)

ředitel AOPK ČR

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz