Číslo smlouvy:

Aktivita: C6

Dotační titul: Life 009 NAT/CZ/000363

SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského                    zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

  - Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Petrem Křížem, ředitelem RP Ústecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Vladislav Kopecký

(dále jen ”objednatel”)

  - Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

IČO/číslo OP:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v ………,sp.zn. ………. NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon:

(dále jen ”zhotovitel”)

II.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o kosení na následujících plochách:

- Plocha 1 – Bude provedeno 1x kosení na výměře 0,6203 ha, část p. p. č. 256/1 k. ú. Raná u Loun. Kosení bude provedeno v termínu 8. - 12. května 2015.

- Plocha 2 – Bude provedeno 3x ruční kosení na výměře 0,1670 ha (zákresem je vymezena plocha 0,1758 ha, z důvodu výskytu dřevin je snížena o 5%), p. p. č. 261/4, 261/35, 261/37, 315/7, 1138/2, 1141 v k. ú. Raná u Loun. První kosení bude provedeno koncem května/začátkem června, další termíny budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Zhotovitel je povinen do pěti dnů od výzvy vymezenou plochu pokosit.

Veškerá pokosená hmota bude do 3 dnů po pokosení odklizena z pozemků a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Kosení bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do 20. 8. 2015

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1. do 20. 8. 2015 za účelem provedení díla.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III. 
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a výsledkem řízení o veřejné zakázce č. T002/15/V00022984 a činí v konečné výši … ,- Kč (slovy … korun českých), včetně DPH. Zhotovitel je/není plátcem DPH.

3.2. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3. Daňový doklad (fakturu)/ konečné vyúčtování zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu (nejpozději však do 15. 9. 2015). Daňový doklad (faktura bude zaslán na adresu: AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.

3.4. Daňový doklad (faktura) musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad (faktura)/ konečné vyúčtování vystavený/é zhotovitelem je splatný/é do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel jej může vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu (faktury)/ konečného vyúčtování.

3.6. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV. 
Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1. vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

V. 
Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace, tak i po jeho skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

5.2. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli skutečné platby subdodavatelům, kteří plní zakázku z 10 % a více a předat mu příslušné doklady o platbě nejpozději do 50 dní po zaplacení.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

6.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

6.4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

6.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů

Příloha č. 2 mapy se zákresem lokalizace prováděného díla

Příloha č. 3 doklad o právní osobnosti zhotovitele (kopie živnostenského listu/ kopie registračního listu/ kopie výpisu z obchodního rejstříku)

| V | Litoměřicích | dne | ................ |  | V | .......................... | dne | ............... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________ |  | ____________________________ |
| Ing. Petr Kříž, |  | Jméno příjmení (zhotovitel) |
| ředitel RP Ústecko |  |  |