**Smlouva o dílo**

**Smluvní strany:**

Objednatel: Obec Volevčice

Zastoupený: starostou obce p.Stanislavem Salonem

IČ: 00266175

Sídlo: Volevčice 22, 434 01 pošta Most

Bankovní účet č.: 1041424349 / 0800, ČS a.s. Most

**na straně jedné**

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

Zhotovitel: Jiří Fousek

Zastoupený: p.Jiřím Fouskem

IČ: 44255349

Sídlo: Kašlíkov 213, 440 01 Líšťany

Bankovní účet: 1023056319/0800, ČS a.s. Louny

**na straně druhé**

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů / díle jen NOZ / tuto **smlouvu o dílo:**

**I.**

**Předmět smlouvy a čas plnění**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

**Volevčice - chodník ke hřbitovu**

(dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této smlouvy.

 **Termín zahájení prací dne : 1.9.2016**

 **Termín dokončení prací dne: 31.10.2016**

**II.**

**Cena díla**

Cena díla činí dle rozpočtu vypracovaného zhotovitelem v nabídkovém řízení c**elkem 775.318,--Kč vč.DPH.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena bez DPH:640.758,68 Kč | 21 % DPH:134.559,32 Kč | Cena celkem:**775.318,-- Kč** |

**III.**

**Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 14ti dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli, po předání a převzetí díla a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

1.platba / tzv. záloha / ve výši 242.000,-Kč včetně DPH bude dle dohody uhrazena po provedení části prací, specifikovaných při vystavení faktury na požadovanou zálohu

2.platba / doplatek / po dokončení, převzetí a předání díla ve výši 533.318,- Kč včetně DPH

**IV.**

**Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**V.**

**Reklamační řízení, vady stavby**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu tří let od předání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené třetí osobou a živelními pohromami, reklamaci je zhotovitel povinen opravit neprodleně nebo do oboustranně dohodnutého termínu.

Případné vady stavby budou řešeny dle § 2629 a 2630 NOZ.

**VI.**

**Smluvní ujednání**

* Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Zhotovitel bude případné vícepráce provádět pouze s předchozím a písemným souhlasem objednavatele a formou číslovaných dodatků.
* Objednavatel umožní zhotoviteli uskladnění materiálu.
* Zhotovitel umožní provádění kontrol stavebních prací

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Volevčicích dne: 31.8.2016 V Líšťanech dne 31.8.2016

................................................ ................................................

 Objednatel Zhotovitel