SMLOUVA O zajištění technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP pro Snížení energetické náročnosti
 budovy MZe v ŠUMPERKU

číslo smlouvy: 126-2019-11142

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 1226001/0710

Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, vedoucí oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

(dále jen „Příkazce“)

a

……………………

Se sídlem: ………………….

IČO: ………………….

DIČ: ………………….

Je/Není plátce DPH

Společnost je registrována u Městského soudu v Praze …, oddíl …, vložka …/ pokud OSVČ uvést registraci u Živnostenského úřadu

Bankovní spojení: ………………….

Číslo účtu: ………………….

Zastoupená: ………………….

(dále jen „Příkazník“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

# předmět a účel smlouvy

  - Příkazce prostřednictvím třetí osoby – zhotovitele realizuje akci „Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku“, a to v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku“ reg. číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006540 spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 5, specifický cíl 5.1, 70. výzva a podprogramu Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí. Předmětem akce je zateplení budovy Příkazce v Šumperku, výměna zdroje tepla a úprava otopné soustavy v budově Příkazce (dále jen „stavba“), přičemž veškeré kvalitativní podmínky provedení stavby, včetně garance zhotovitele, že stavba bude mít po stanovenou dobu odpovídající vlastnosti, jsou vymezeny vedle projektové dokumentace a výkazu výměr právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy.

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka poskytovat ve prospěch Příkazce činnosti spočívající v zajištění výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDS“) a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) pro výše uvedenou stavbu v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“ (veškeré činnosti Příkazníka společně dále jen „činnosti Příkazníka“) a závazek Příkazce zaplatit Příkazníkovi cenu za jeho služby dle čl. IV. Smlouvy způsobem dle čl. V. Smlouvy.

  - Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý touto Smlouvou sjednané činnosti Příkazníka provádět.

  - Účelem této Smlouvy je:

    - řádné zajištění výkonu TDS pro stavbu uvedenou v čl. I odst. 1 Smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), zejm. dohlížení nad prováděním stavby zhotovitelem tak, aby byly veškeré stavební práce prováděny řádně a včas dle projektové dokumentace „Stavební úpravy budovy MZe, Nemocniční 1852/53, Šumperk - snížení energetické náročnosti“ vypracované Ing. Milanem Dvořáčkem, IČ 61580988, z června 2017 a výkazu výměr (viz Příloha č. 3 Smlouvy), v intencích vyjádření Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby (viz Příloha č. 4 Smlouvy) a v intencích smlouvy o dílo uzavřené mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby (tato smlouva bude Příkazníkovi doložena po jejím uzavření) (společně dále jen „dokumenty k dílu“);

    - zajištění vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu včetně všech souvisejících a nezbytných kroků pro jeho vydání;

    - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“);

    - zajištění výkonu koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník tak bude primárně, nikoliv však výlučně, dozorovat a kontrolovat řádné plnění povinností vyplývajících zhotoviteli z dokumentů k dílu a na případná porušení upozorňovat Příkazce, a tím hájit zájmy Příkazce vůči zhotoviteli, a koordinovat BOZP.

  - Základní očekávané výsledky, kterých má Příkazník dosáhnout při naplňování předmětu Smlouvy, jsou následující:

      - obstarání inženýrské činnosti při zajištění výkonu TDS;

      - provedení stavby zhotovitelem včas a řádně, včetně úklidu staveniště, v souladu s dokumenty k dílu, za sjednanou smluvní cenu;

      - řešení změnových řízení se zhotovitelem stavby v průběhu stavebních prací;

      - řešení nároků z titulu odpovědnosti za vady se zhotovitelem v průběhu stavby;

      - schválení Závěrečné zprávy;

      - zajištění vydání kolaudačního souhlasu;

      - vytvoření Plánu BOZP;

      - kontrola dodržování Plánu BOZP.

Bližší specifikace očekávaných výsledků je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“.

# Doba plnění

- Předpokladem pro výkon činností Příkazníka je seznámení se se všemi dostupnými podklady vztahujícími se k předmětné stavbě před zahájením stavby, k čemuž se Příkazník zavazuje.

- Příkazník zahájí činnosti spočívající ve zpracování Plánu BOZP resp. činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zpracovaný Plán BOZP se Příkazník zavazuje předat Příkazci nejpozději 14 kalendářních dní před předáním staveniště Příkazcem zhotoviteli stavby.

Příkazce se zavazuje vyjádřit se, zda předaný Plán BOZP akceptuje či nikoliv do 7 kalendářních dní od předání Plánu BOZP Příkazníkem Příkazci.

Má-li Příkazce k předanému Plánu BOZP připomínky, uvede je v předávacím protokolu o předání a převzetí Plánu BOZP s připomínkami, přičemž Příkazník je povinen tyto připomínky vypořádat ve lhůtě stanovené Příkazcem.

Nemá-li Příkazce k předanému Plánu BOZP žádné připomínky, nebo byly-li již připomínky Příkazce Příkazníkem vypořádány a Příkazce již nemá k Plánu BOZP žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí Plánu BOZP bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že Příkazník řádně splnil příslušnou činnost Příkazníka. Tento protokol o předání a převzetí Plánu BOZP bez připomínek bude současně přílohou faktury za příslušnou činnost Příkazníka.

- Příkazník zahájí činnosti výkonu funkce TDS a Koordinátora BOZP ve fázi realizace výstavby v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 Smlouvy ode dne zahájení stavby a zavazuje se je vykonávat do doby vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu.

- Příkazník zahájí činnosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu. resp. Příkazník je povinen odeslat místně příslušnému dotčenému orgánu státní správy výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí stavby Příkazcem ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy o dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby. Příkazník se zavazuje provádět veškeré související a nezbytné kroky pro vydání kolaudačního souhlasu až do doby jeho vydání dotčeným orgánem státní správy, a to tak, aby byl kolaudační souhlas vydán v co nejkratším možném termínu s ohledem na lhůty dané zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

# Místo plnění

- Místem plnění je administrativní budova Příkazce na adrese Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, skládající se ze tří na sebe navazujících budov A, B a C, parc. č. 2204, 2241/2 a 2241/3 v k.ú. Šumperk.

# Cena za činnosti Příkazníka

VARIANTA čl. IV – PŘÍKAZNÍK V POSTAVENÍ PLÁTCE DPH

- Celková cena za činnosti Příkazníka dle této Smlouvy byla smluvními stranami sjednána v následující výši:

Celková cena za činnosti Příkazníka bez DPH 	 ……. Kč

DPH (…%)	 ……. Kč

Celková cena za činnosti Příkazníka včetně DPH	 ……. Kč

Celková cena za služby Příkazník byla stanovena na základě cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

- Celková cena za činnosti Příkazníka dle předchozího odstavce zahrnuje veškeré náklady související s výkonem těchto činností po celou dobu průběhu stavby.

VARIANTA čl. IV – PŘÍKAZNÍK V POSTAVENÍ NEPLÁTCE DPH

- Celková cena za činnosti Příkazníka dle této Smlouvy byla smluvními stranami sjednána v následující výši:

Celková cena za činnosti Příkazníka 	 ……. Kč

Celková cena za služby Příkazník byla stanovena na základě cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

- Celková cena za činnosti Příkazníka dle předchozího odstavce zahrnuje veškeré náklady související s výkonem těchto činností po celou dobu průběhu stavby.

# platební podmínky

VARIANTA čl. V. – PŘÍKAZNÍK V POSTAVENÍ PLÁTCE DPH

- Příkazce neposkytuje Příkazníkovi žádné zálohy.

- Příkazce je povinen uhradit Příkazníkovi cenu za činnosti dle této Smlouvy následujícím způsobem:

- Výkon technického dozoru stavebníka	dílčí měsíční úhrada, stanovená poměrně vzhledem k celkové ceně za tuto činnost uvedenou v položce č. 1 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Výkon technického dozoru stavebníka“) a době poskytování této činnosti. Celkový součet všech úhrad za tuto činnost nesmí přesáhnout 100 % ceny za položku č. 1 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka;

- Zpracování Plánu BOZP	100 % ceny za položku č. 2 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Výkon činností Koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby (zpracování plánu BOZP)“) po podepsání protokolu o předání a převzetí Plánu BOZP bez připomínek oběma smluvními stranami ve smyslu čl. II. odst. 2. Smlouvy;

- Výkon koordinátora BOZP ve fázi výstavby	dílčí měsíční úhrada, stanovená poměrně vzhledem k celkové ceně za tuto činnost uvedenou v položce č. 3 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Výkon činností Koordinátora BOZP ve fázi realizace výstavby“) a době poskytování této činnosti. Celkový součet všech úhrad za tuto činnost nesmí přesáhnout 100 % ceny za položku č. 3 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka;

- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu	100% ceny za položku č. 4 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Zajištění vydání kolaudačního souhlasu, včetně všech souvisejících a nezbytných kroků pro jeho vydání“) po vydání kolaudačního souhlasu.

- Platby dle předchozího odstavce budou uhrazeny na základě daňových dokladů – faktur s vyčíslením fakturované částky zvlášť po každou kategorii činností Příkazníka.

Nedílnou součástí faktury za zpracování Plánu BOZP bude prostá kopie protokolu o předání a převzetí Plánu BOZP bez připomínek podepsaného oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí faktury za zajištění vydání kolaudačního souhlasu bude prostá kopie vydaného kolaudačního souhlasu.

- Faktury Příkazníka musí být vystaveny v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  - identifikaci Smlouvy, podle které byla vystavena,

  - identifikační údaje Příkazce a bankovní spojení,

  - popis předmětu plnění v členění dle jednotlivých kategorií činností Příkazníka,

  - název a registrační číslo projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku, reg. číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006540“,

  - datum vystavení,

  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  - datum splatnosti,

  - výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem,

  - sazbu(y) daně,

  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

  - cenu celkem včetně DPH,

  - další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely.

- Doba splatnosti každé faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Příkazci. Faktura musí být Příkazci doručena nejpozději do 31. 10. příslušného roku. Bude-li faktura doručena Příkazci po datu 31. 10. bere Příkazník na vědomí, že je tato skutečnost důvodem, nikoliv povinností pro vrácení faktury Příkazci s tím, že opětovné vystavení faktury je možné nejdříve 1. 2. následujícího roku.

- Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je Příkazce oprávněn ji do data splatnosti vrátit Příkazníkovi, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se doba splatnosti 30 kalendářních dnů obnovuje.

- Cena za služby Příkazníka bude uhrazena Příkazcem formou bezhotovostního převodu na účet Příkazníka uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

VARIANTA čl. V – PŘÍKAZNÍK V POSTAVENÍ NEPLÁTCE DPH

- Příkazce neposkytuje Příkazníkovi žádné zálohy.

- Příkazce je povinen uhradit Příkazníkovi cenu za činnosti dle této Smlouvy následujícím způsobem:

- Výkon technického dozoru stavebníka	dílčí měsíční úhrada, stanovená poměrně vzhledem k celkové ceně za tuto činnost uvedenou v položce č. 1 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Výkon technického dozoru stavebníka“) a době poskytování této činnosti. Celkový součet všech úhrad za tuto činnost nesmí přesáhnout 100 % ceny za položku č. 1 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka;

- Zpracování Plánu BOZP	100 % ceny za položku č. 2 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Výkon činností Koordinátora BOZP v přípravné fázi stavby (zpracování plánu BOZP)“) po podepsání protokolu o předání a převzetí Plánu BOZP bez připomínek oběma smluvními stranami ve smyslu čl. II. odst. 2. Smlouvy;

- Výkon koordinátora BOZP ve fázi výstavby	dílčí měsíční úhrada, stanovená poměrně vzhledem k celkové ceně za tuto činnost uvedenou v položce č. 3 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Výkon činností Koordinátora BOZP ve fázi realizace výstavby“) a době poskytování této činnosti. Celkový součet všech úhrad za tuto činnost nesmí přesáhnout 100 % ceny za položku č. 3 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka;

- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu	100% ceny za položku č. 4 Přílohy č. 2 – Cenová nabídka (pol. „Zajištění vydání kolaudačního souhlasu, včetně všech souvisejících a nezbytných kroků pro jeho vydání“) po vydání kolaudačního souhlasu.

- Platby dle předchozího odstavce budou uhrazeny na základě účetních dokladů - faktur s vyčíslením fakturované částky zvlášť po každou kategorii činností Příkazníka.

Nedílnou součástí účetního dokladu - faktury za zpracování Plánu BOZP bude prostá kopie protokolu o předání a převzetí Plánu BOZP bez připomínek podepsaného oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí účetního dokladu - faktury za zajištění vydání kolaudačního souhlasu bude prostá kopie vydaného kolaudačního souhlasu.

- Účetní doklady - faktury Příkazníka musí být vystaveny v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

  - identifikaci Smlouvy, podle které byla vystavena,

  - identifikační údaje Příkazce a bankovní spojení,

  - popis předmětu plnění v členění dle jednotlivých kategorií činností Příkazníka,

  - název a registrační číslo projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích, reg. číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006554“,

  - datum vystavení,

  - datum uskutečnění plnění,

  - datum splatnosti,

  - cenu celkem,

  - další náležitosti stanovené právními předpisy .

- Doba splatnosti každé faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Příkazci. Faktura musí být Příkazci doručena nejpozději do 31. 10.  příslušného roku. Bude-li faktura doručena Příkazci po datu 31. 10, bere Příkazník na vědomí, že je tato skutečnost důvodem, nikoliv povinností pro vrácení faktury Příkazci s tím, že opětovné vystavení faktury je možné nejdříve 1. 2. následujícího roku.

- Cena za služby bude uhrazena Příkazcem formou bezhotovostního převodu na účet Příkazníka uvedený v záhlaví Smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

# Sankce, odstoupení od smlouvy, 
ukončení smlouvy

- Za nesplnění termínu uvedeného v čl. II. odst. 2, 3 nebo 4 Smlouvy se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý den prodlení.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti Příkazníka uvedené v čl. VII. odst. 2 nebo čl. VII. odst. 3 Smlouvy vzniká Příkazci nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti Příkazníka uvedené v čl. VII. odst. 5 Smlouvy vzniká Příkazci nárok na smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti Příkazníka uvedené v čl. VIII. odst. 1 nebo v čl. VIII. odst. 2 nebo v čl. VIII. odst. 11 Smlouvy vzniká Příkazci nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

- V případě, že Příkazce bude v prodlení se zaplacením faktury Příkazníkovi, zaplatí Příkazce úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, i započatý den prodlení.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Příkazníkem vznikne, ani právo Příkazce na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost Příkazníka ke splnění povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

- Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

    - Příkazce neobdržel na realizaci stavby dotaci v rámci projektu uvedeného v čl. I. odst. 1. Smlouvy či nedisponuje dostatkem vlastních finančních prostředků na realizaci díla, přičemž Příkazce je oprávněn odstoupit od Smlouvy z tohoto důvodu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, nebo

    - Příkazník řádně neplní činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“, nebo

    - Příkazník neoprávněně zastavil či přerušil vykonávání činností sjednaných touto Smlouvou na dobu delší než 14 kalendářních dní, nebo

    - Příkazník opakovaně (minimálně 3x) porušil povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 2 nebo čl. VII. odst. 3 Smlouvy, nebo

    - Příkazník porušil povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 4 nebo čl. VII. odst. 5 Smlouvy, nebo

    - bude vydáno rozhodnutí o úpadku Příkazníka, nebo

    - Příkazník sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo

    - bude zahájeno insolvenční řízení s Příkazníkem, nebo

    - Příkazník vstoupí do likvidace, nebo

    - v případech předjímaných občanským zákoníkem.

- Odstoupí-li Příkazce od Smlouvy z výše uvedených důvodů, vyhotoví Příkazník soupis všech činností, které v rámci plnění této Smlouvy vykonal, a předávací protokol, ve kterém uvede stav stavby v požadované kvalitě a rozsahu tak, aby bylo možné pokračovat v činnostech technického dozoru stavby s jiným dodavatelem.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Příkazce předá Příkazníkovi veškeré údaje o stavbě, nutné k výkonu činnosti, o které Příkazník požádá, včetně jednoho paré projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení pro stavbu a smlouvy o dílo se zhotovitelem.

- Příkazník je povinen plnit svou činnost za účelem realizace činností dle této Smlouvy řádně a poctivě podle svých schopností. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že Příkazníka považují za osobu s odbornými znalostmi ve smyslu § 5 odst. 1 a § 2950 občanského zákoníku. Příkazník použije každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Příkazce. Od Příkazcových pokynů se Příkazník může odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní na to Příkazce s tím, že splní takový pokyn pouze, trvá-li na něm Příkazce.

K výkonu činností dle této Smlouvy je Příkazník oprávněn využívat subdodavatele, za nějž nese plnou zodpovědnost. Přehled subdodavatelů s uvedením druhu činností a rozsahu jejich subdodávky, tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Případná změna subdodavatele je v průběhu účinnosti této Smlouvy možná pouze po písemném souhlasu Příkazce.

- Příkazník podá Příkazci pravidelně 1 x týdně zprávu formou zápisu na kontrolním dnu stavby o postupu dílčích činností. Vedle toho je Příkazce oprávněn požadovat kdykoliv na Příkazníkovi nepravidelnou zprávu o postupu dílčích činností Příkazníka, resp. zhotovitele.

- Příkazník je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě, a to minimálně v úhrnné výši 4 000 000 Kč. Kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu přeloží Příkazník Příkazci před podpisem této Smlouvy. Pojistné ve výše uvedeném rozsahu je povinen Příkazník udržovat ve stanované výši minimálně do doby převzetí stavby Příkazcem, tj. do doby, kdy stavba bude bez vad, včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících. Na žádost Příkazce je povinen Příkazník kdykoliv předložit kopie aktuálních pojistných smluv Příkazci.

- Příkazník je povinen řídit se při vykonávání činností Příkazníka pravidly a veškerými ostatními právními předpisy platnými pro Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 včetně příslušných právních předpisů Evropské unie a pro podprogram Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru, včetně případných novel či změn uvedených předpisů.

- Příkazník prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jejího řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Příkazce bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku.

- Příkazník je povinen pokračovat ve své činnosti dle této Smlouvy pro Příkazce, ačkoliv došlo k předčasnému ukončení Smlouvy (odstoupením, výpovědí, dohodou), ve smyslu činností, které nesnesou odkladu, pokud Příkazce neprojeví jinou vůli. V případě porušení této povinnosti odpovídá Příkazník za veškerou škodu, která vznikla jeho nečinností.

# VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- Příkazník se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o smluvní pokutě, náhradě škody, mlčenlivosti jakož i dalších právech povinnostech vyplývajících ze Smlouvy nebo zákona z jejichž povahy výše uvedená nedotčenost vyplývá.

- Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost Příkazníka ohledně osobních údajů. Bude-li Příkazník s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této Smlouvy, Příkazník odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

- Příkazník tímto uděluje souhlas Příkazci k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je Příkazce povinen dle právních předpisů. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy a metadat zajistí Příkazce, aniž by tím bylo dotčeno právo Příkazníka na zveřejnění Smlouvy.

- Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Ke změnám a doplňkům této Smlouvy je zapotřebí písemné formy obou smluvních stran, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena.

- Právní vztahy mezi smluvními stranami ve Smlouvě výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly na případné odpovědnosti Příkazníka ve smyslu § 2630 a 2434 občanského zákoníku.

- Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že Příkazník má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem) bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla Příkazce.

- Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Příkazce.

- Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Příkazník obdrží 2 stejnopisy a Příkazce 3 stejnopisy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Příkazník je povinen písemně oznámit Příkazci změnu svých údajů uvedených v záhlaví Smlouvy a jakékoliv změny týkající se registrace Příkazníka jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

- Příkazník je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou produktů nebo služeb z veřejných výdajů.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr (na CD, titulní list projektové dokumentace a výkazu výměr je ke Smlouvě dále připojen v listinné podobě)

Příloha č. 4 – Vyjádření odboru výstavby městského úřadu Šumperk

Příloha č. 5 – Přehled subdodavatelů

V Praze dne …………………	V ………………… dne …………………

za Příkazce	za Příkazníka

………………………………………	…………………………………

Česká republika – Ministerstvo 	…………………

zemědělství	…………………

Mgr. Pavel Brokeš	…………………

ředitel odboru vnitřní správy

# Footnotes

Pouze pro případ Příkazníka v postavení plátce DPH. Neplátce DPH v postavení Příkazníka použije čl. IV, na nějž je odkazováno v odkaze pod čarou č. 2.

Pouze pro případ Příkazníka v postavení neplátce DPH. Plátce DPH v postavení Příkazníka použije čl. IV, na nějž je odkazováno v odkaze pod čarou č. 1.

Pouze pro případ Příkazníka v postavení plátce DPH. Neplátce DPH v postavení Příkazníka použije čl. V, na nějž je odkazováno v odkaze pod čarou č. 4.

Pouze pro případ Příkazníka v postavení neplátce DPH. Plátce DPH v postavení Příkazníka použije čl. V, na nějž je odkazováno v odkaze pod čarou č. 3.