| Zadavatel: | Česká republika – Státní rostlinolékařská správ, organizační složka státu |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Těšnov 17, 117 05 Praha 1 |
| Korespondenční adresa: | Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 |
| Zastoupená: | Bc. Zdeněk Mach, ředitel |
| IČ: | 65349563 |
| Název veřejné zakázky: | Informační systém PPP – služba migrace vybraných modulů z platformy Magic na platformu Java |
| CPV kód | 58.29.29 |
| Č.j. zadavatele: | SRS 027133/2012 |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") |

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování podlimitní veřejné zakázky na služby

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

Výzva k podání nabídky:

- Doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. IČ: 12168718

Sídlo: Slovanské náměstí 1141/10, 612 00 Brno-Královo Pole

- PDS s.r.o. IČ: 25523121

Sídlo: Viniční 6/20, 615 00 Brno-Židenice

- CCV, s.r.o. IČ: 46963740

Sídlo: Libušina třída 826/23, 623 00 Brno-Kohoutovice

- Ing. Radovan Holek, CSc. IČ: 13371321

Sídlo: Uzbecká 555/4, 625 00 Brno-Bohunice

- AQUASOFT spol. s.r.o. IČ: 64946274

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zadávací dokumentace dle ustanovení § 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky podrobnostmi nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace o veřejné zakázce a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o veřejnou zakázku závazná.

# Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 137/2006 Sb.

Obsah zadávací dokumentace:

Článek   1:		Identifikační údaje zadavatele

Článek   2:		Předmět plnění veřejné zakázky

Článek   3:		Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Článek   4: 		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Článek   5:		Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

Článek   6:		Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a vymezení

platebních podmínek

Článek   7:      	Obsah a forma nabídky

Článek   8:		Zadávací lhůta

Článek   9:		Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Článek 10:     		Podání nabídek

Článek 11: 		Místo a doba  otevírání obálek s nabídkami

Článek 12:		Ostatní podmínky zadávací dokumentace

Článek 13:     		Přílohy zadávací dokumentace

1. článek	Identifikační údaje zadavatele

| Zadavatel ve smyslu zákona: | Veřejný zadavatel |
| --- | --- |
| Právní forma: | organizační složka státu |
| Název zadavatele: | Česká republika - Státní rostlinolékařská správa |
| Sídlo zadavatele: | Praha 1, Těšnov 17, PSČ 117 05 |
| IČ: | 65349563 |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Bc. Zdeněk Mach, ředitel |
| E-mail: | sekretariat@srs.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Ivan Sokolov, Ph.D., vedoucí Sekce vnitřní správy |
| Korespondenční adresa: | Ztracená 1099/10, Praha 6 – Ruzyně, PSČ: 161 00 |
| Telefon/fax: | 235010905 |
| E-mail: | informatika@srs.cz |

„dále jen „zadavatel"

2. článek	Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na služby.

Smlouva o dílo bude uzavřena s jedním uchazečem, který podal nabídku a který se na základě provedeného hodnocení dle dále uvedeného hodnotícího kritéria této zadávací dokumentace umístil na prvním místě z hodnocených nabídek. V případě, že by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče, hodnocení nebude provedeno a veřejná zakázka bude zrušena.

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Informační systém PPP (Plant Protection Products) – služba migrace vybraných podmodulů v rámci licencovaných modulů z platformy MAGIC na platformu Java.

Předmětem veřejné zakázky je služba migrace vybraných podmodulů informačního systému PPP (na jehož moduly uvedené v článku 12 odstavec 5 této zadávací dokumentace je zadavatel držitelem licence) z platformy MAGIC na cílovou platformu JAVA včetně kompletní systémové a uživatelské dokumentace zahrnující následující moduly:

- Přípravky, seznam

- Obchodní jména

- Správa parametrů administrátorem

- Žádost, kompletní správa

- Správa osob - administrátor

- Správa systémových číselníků

- Účinné látky

2.2	Specifikace požadovaných služeb:

Služba migrace informačního systému PPP (dále jen „Software“) bude spočívat zejména v:

- migraci vybraných modulů informačního systému PPP z platformy MAGIC na cílovou platformu JAVA včetně kompletní systémové a uživatelské dokumentace v rozsahu dle následujícího bodu (dále jen „Migrace M2J“).

2.3	Celkový předpokládaný časový rozsah poskytovaných služeb:

Předpokládaný časový rozsah služby Migrace M2J, stanovený odhadem zadavatele, je celkem 189 čd (1512 čh) za 16 měsíců. Obsahem služby Migrace M2J jsou následující moduly a činnosti v předpokládaném rozsahu dle tabulky:

| Přípravky, seznam 651, 157 | do konce roku 2012 | 440 čh |
| --- | --- | --- |
| Obchodní jména 519, 535 | do konce roku 2012 | 197 čh |
| Správa parametrů administrátorem | do konce roku 2012 | 6 čh |
| Správa osob – administrátor, | do konce roku 2012 | 50čh |
| Žádost, kompletní správa | do konce roku 2013 | 378 čh |
| Správa systémových číselníků | do konce roku 2013 | 343 čh |
| Účinné látky | do konce roku 2013 | 57 čh |
| Systémová dokumentace | do konce roku 2013 | 35 čh |
| Školení | do konce roku 2013 | 6 čh |

čh = člověkohodina

čd = člověkoden

2.4 	Požadavky a způsob poskytování služeb

- Dodavatel předloží jako součást nabídky harmonogram prací, v kterém budou uvedeny ceny za konkrétní úkony. Cena prací za období od září 2012 do prosince 2012 nesmí přesáhnout 50 procent uvedené celkové ceny.

- Dodavatel provede od září 2012 do prosince 2012 migraci modulů: Přípravky, seznam 651, 157, Obchodní jména 519, 535, Správa parametrů administrátorem, Správa osob – administrátor. Od ledna 2013 do prosince 2013 provede migraci zbylých modulů: Žádost, kompletní správa, Správa systémových číselníků, Účinné látky, Systémová dokumentace, Školení.

- Postup prací a výsledky budou sledovány a vyhodnocovány v kontrolních dnech (dále též KD), prováděných dle potřeby na základě písemné žádosti zadavatele, nebo jeden krát za dva měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Kontrolní dny budou probíhat u zadavatele, na adrese: Zemědělská 1a, Brno 613 00, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak. Při kontrolních dnech bude hodnoceno plnění poskytnutých služeb dle smluvního harmonogramu.

2.5 Požadavky zadavatele  na obsah  smlouvy o dílo:

Smlouvu o dílo dodá uchazeč.

Záruka:  2 roky

Sankce za každý den prodlení s dodáním: 0,5 % z celkové ceny

Možnost odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy se podle § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku považuje: Prodlení zhotovitele se zhotovením díla delším než 30 dní.

3. článek	Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

3.1 Doba plnění veřejné zakázky

Datum zahájení plnění veřejné zakázky:  1. 9. 2012

Datum ukončení plnění veřejné zakázky: 31. 12. 2013

Celková doba plnění veřejné zakázky je 16 kalendářních měsíců.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění této veřejné zakázky je sídlo Sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno, případně sídlo zadavatele a místa určená zadavatelem (např. hostingové centrum atd.).

4. článek  Předpokládaná hodnota veřejně zakázky

Hodnota zakázky se předpokládá max. do výše 1 700 000,- Kč bez DPH.

Cena za 1 člověkohodinu se předpokládá max. do výše 1 150,- Kč bez DPH.

5. článek        Požadavky na kvalifikace dodavatelů

5.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona.

Doba prokázání plnění kvalifikace:

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikace - pravost a stáří dokladů

Veškeré doklady musejí být doloženy ve formě požadované zadavatelem, pokud ji zadavatel neurčí, pak platí, že doklady musí být doloženy v originále, či úředně ověřené kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zákonem a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni (§ 60 odst. 1 zákona).

Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 127 zákona

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

5.2 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Způsob prokázání základních kvalifikačních kritérií

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením:

čestného prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů uvedených výše [§ 53 odstavec 1  zákona]

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č.2 této zadávací dokumentace.

5.3 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- dle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- dle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

5.4 Technické kvalifikační předpoklady

Pro splnění kvalifikace uchazečů dále požaduje zadavatel prokázání níže uvedených podmínek:

- uchazeč předloží seznam osob, které jsou odpovědné za dodávky a poskytování s nimi spojených služeb. Podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání, které uchazeč prokáže ověřenou kopií diplomu a prohlášením o profesní kvalifikaci osob nebo prokazatelná praxe.

- uchazeč uvede, v jakém objemu bude zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky vlastními pracovníky, a jaký objem prací bude zajišťovat prostřednictvím subdodavatelů – sdělí název těchto subdodavatelů a jejich sídla; u těchto subdodavatelů platí stejné ustanovení předchozího odst.  jako u vlastních zaměstnanců.

- Zadavatel požaduje k prokázání předpokladů doložit u vyznačených specializací délku praxe, tzn., že Uchazeč předloží čestné prohlášení, že příslušný technik prováděl danou činnost u klienta v dané specializaci s uvedením firmy(em), popř. doloží i platný certifikát dané specializace (zasláním jeho kopie).

- Znalost databázového systému ORACLE (doloženo  3 referencemi)

- Znalost prostředí JAVA (doloženo  1 referencemi)

- Znalost prostředí MAGIC (doloženo  1 referencí)

6. článek       Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

6.1  Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu za služby po dobu trvání příslušné smlouvy, tj. 16 měsíců a dále nabídkovou cenu za jednu „člověkohodinu“ (čh).

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena jako pevná a neměnná po celou dobu trvání veřejné zakázky.  Nabídková cena (tj. celková nabídková cena a cena za 1 „člověkohodinu“) bude uvedena jako cena bez DPH, dále samostatně DPH a dále jako cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací rozvoje veřejné zakázky migrace vybraných modulů uvedených v čl. 2 z platformy Magic na platformu Java.

6.2  Platební podmínky

Cena za plnění veřejné zakázky bude zadavatelem hrazena na základě daňového dokladu -faktury uchazeče. Splatnost daňového dokladu bude do 21 dnů ode dne jeho vystavení.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7. článek 	Obsah a forma nabídky

Struktura nabídky:

Nabídka bude podána v následující struktuře v jednom svazku:

- vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), příl. č. 1 této výzvy;

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů –čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy;

- dokumenty podle § 68 zákona:

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Toto prohlášení může být součástí čestného prohlášení dle čl. 5 zadávací dokumentace, vzor čestného prohlášení se nachází v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

- doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;

- doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů;

- nabídková cena podle článku 6;

- návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem

nebo za uchazeče, popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřený otiskem razítka, včetně smluvního harmonogramu migračních prací.

Nabídka dodavatele bude obsahovat návrh obchodní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Návrh obchodní smlouvy, který předloží uchazeč v rámci své nabídky, musí být v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace, s obecně platnými právními předpisy a nesmí být v rozporu s ostatními částmi nabídky uchazeče.

Nabídka dodavatele musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

8. článek    Zadávací lhůta   do 31. 8. 2012

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (viz § 43 odst. 3 zákona). Zadávací lhůta neběží v případech uvedených v § 43 odst. 4 a 5 zákona.

9. článek	Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst.1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení

podle nejnižší nabídkové ceny

Sestavení celkového pořadí

od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu

10. článek      Podání nabídek

10.1  Podmínky a lhůta pro podání nabídek

Nabídky uchazeči předkládají prostřednictvím portálu elektronického tržiště www.gemin.cz. Po uchazeči s vítěznou nabídkou budou požadovány originály nabídky a návrhu smlouvy ve 4 provedeních.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně, v českém jazyce.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 8. 2012 v 11.00 hod.

Nabídky musí být doručeny do konce výše uvedené lhůty.

10.2  Místo pro podání nabídek

portál elektronického tržiště www.gemin.cz

11. článek	 Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Nekoná se otevírání obálek podle § 72 odst. 4 zákona, zadavatel je povinen uchazečům bezodkladně zpřístupnit protokol o otevírání obálek elektronickými prostředky.

Otevírání obálek se uskuteční dne 21. 8. 2012 v 11.00 hod. na adrese zadavatele:

Česká republika – Státní rostlinolékařská správa

Ztracená 1099/10

Praha 6 – Ruzyně, PSČ: 161 00

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči (§ 71 odst. 11 zákona).

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona).  Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout.

12. článek	Ostatní podmínky zadávací dokumentace

- Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

- Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo zvláštního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku.

- Zrušení zadávacího řízení a výhrady zadavatele

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 84 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o dílo, pokud by její text byl v rozporu s oprávněnými zájmy zadavatele.

- Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

5.	Zadavatel je držitelem licence k modulům

- Systém pro povolování přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin včetně modulu hodnocení SZÚ

- Veřejný registr přípravků na ochranu rostlin

- GEP stanice a polní pokusy (GEP = Good Experimental Practice)

- Mechanizační kontrola

- Postregistrační kontrola včetně offline klienta

- Hlášení o uvádění POR (přípravků na ochranu rostlin) na trh

- Registr subjektů

13. článek Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1   Krycí list

Příloha č. 2   Čestné prohlášení

V Praze dne: 30. 7. 2012

………………………………………………

Česká republika – Státní rostlinolékařská správa

Bc. Zdeněk Mach, ředitel