**Příloha č. 2**

**Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)**

Demolice stávajícího zděného plotu (18 m) v nevyhovujícím technickém stavu spolu s odstraněním přilehlé vegetace a výstavba nového bezzákladového betonového plotu (stavebnicový systém).

1. Zhotovitel bude používat pouze osvědčené materiály a technologie.
2. Zhotovitel na svůj náklad bude udržovat pořádek na staveništi a na pozemcích objednatele a veřejné komunikaci (čištění veřejné komunikace a ploch objednatele při odvozu suti a ostatního provozu techniky a osob) a po dokončení díla uvede používané plochy (plochy pro vozidla, zařízení staveniště apod.) do původního stavu.
3. Zhotovitel bude respektovat připomínky a nařízení zástupců objednatele a dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny na objektu MV ČR a bude plně respektovat provozní režim objektu.
5. Realizace bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a investora.
6. Práce budou vykonávány za zachování běžného provozu objektu s vyloučením užívání opravovaných a rekonstruovaných prostor, přičemž provoz v objektu nesmí být omezen.
7. Objednatel upozorňuje, že umožní vybranému zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel na svůj náklad provede připojení na odběrná místa.
8. Při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele prokazatelně seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.
9. Zhotovitel před předáním staveniště předá objednateli seznam všech pracovníků (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo OP případně pasu a seznam všech vozidel, která budou mít povolen vjezd na staveniště), kteří budou vstupovat do budovy (areálu) a budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat.

**Termín zhotovení díla: Do dvou (2) týdnů od podpisu SoD**

 David Frýda

 vedoucí ONM SLZ PP ČR