*Účastník zadávacího řízení je povinen akceptovat návrh smlouvy v předloženém znění a doplnit do něj pouze údaje na žlutě vyznačená místa* [●]*. Účastník zadávacího řízení není oprávněn provádět v návrhu smlouvy jakékoliv změny, vyjma vyznačených míst* – *v případě provedení neoprávněných změn se bude jednat o neakceptování závazného návrhu smlouvy ze strany účastníka zadávacího řízení, který bude vyloučen z důvodu pro porušení zadávacích podmínek. Zeleně vyznačená místa* [●]*upraví před podpisem smlouvy zadavatel.*

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

● ● ●

[●]

**SMLOUVA**

**O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**S NÁZVEM**

**„Vytvoření řídicího systému datových zdrojů a informačních výstupů rezortu životního prostředí II.“**

Tato smlouva o realizaci veřejné zakázky (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO: 00164801

za kterou jedná: Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

bankovní spojení: ČNB Praha 1

číslo účtu: 7628001/0710

zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

**a**

**VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA**

se sídlem: [●]

jednající: [●]

IČO: [●]

DIČ: [●] (je/není plátcem DPH)

bankovní spojení: [●]

číslo účtu: [●]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]

zástupce pro věcná jednání: [●]

**VAR2: FYZICKÁ OSOBA**

se sídlem: [●]

IČO: [●]

DIČ: [●] (je/není plátcem DPH)

bankovní spojení: [●]

číslo účtu: [●]

zapsaná/zapsaný v evidenci: [●]

zástupce pro věcná jednání: [●]

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále jako „**Smluvní strana**“

a společně též jako „**Smluvní strany**“)

**PREAMBULE**

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „**Vytvoření řídicího systému datových zdrojů a informačních výstupů rezortu životního prostředí II.**“, systémové číslo na profilu zadavatele E-ZAK: P18V00000136, systémové číslo v e-tržišti Gemin.cz: T002/18/V00055427 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), mimo působnost tohoto Zákona o ZVZ. Nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen „**Nabídka**“).

Účel a předmět Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
2. Předmětem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. vytvoření, nasazení a pilotní naplnění funkčního řešení řídicího systému datových zdrojů a informačních výstupů rezortu životního prostředí (dále jen „**Řídicí systém**“). Předmětné řešení Řídicího systému bude obsahovat kombinaci dodávky metodik, softwarových nástrojů, jejich parametrizace, naplnění vybranými vstupními/výstupními daty a z navazující technické podpory (technická podpora dále také „**maintenance**“) k dodaným softwarovým technologiím (vše dále také jako „**Předmět plnění**“), a to včetně nabytí nevýhradní licence k užití k dodanému software (dále také „**SW**“) s přístupem ke zdrojovému kódu SW a možností dále SW rozvíjet nezávisle třetí stranou resp. jiným dodavatelem. Dodaný Řídicí systém bude umožňovat provádět katalogizaci a ukládání vybraných dat v centrálním analytickém úložišti Objednatele, kterým bude Objednatel řídit informační a datové zdroje rezortu životního prostředí.
3. Předmět plnění se skládá z následujících závazků Dodavatele:
4. vytvoření metodiky katalogizace (viz bod 1. písm. a) Přílohy č. 1a této Smlouvy);
5. vytvoření a implementace software metadatového katalogu včetně souvisejících služeb (viz bod 1. písm. b) až g) Přílohy č. 1a této Smlouvy);
6. implementace centrálního softwarového objektového úložiště pro analytické a publikační účely včetně souvisejících služeb (viz bod 2. Přílohy č. 1a této Smlouvy);
7. maintenance k dodaným SW komponentám uvedeným pod písm. b) a c) tohoto odstavce této Smlouvy po dobu 60 měsíců (viz bod 3. Přílohy č. 1a této Smlouvy) ode dne odsouhlasení Finálního akceptačního protokolu dle článku 4. odst. 4.8. a 4.9. této Smlouvy.
8. Uvedené závazky Dodavatele pod písm. a) až d) toho odstavce této Smlouvy mají charakter dílčích plnění (dále „**dílčí části**“) Předmětu plnění. Podrobnosti plnění jsou uvedeny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
9. Dodavatel se zavazuje dodat a realizovat Předmět plnění vlastním jménem, na své náklady, na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a předat ho v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku a dále dle pokynů Objednatele.
10. Dodavatel odpovídá za to, že dodaný SW pochází z oficiálních distribučních kanálů nebo byl vytvořen Dodavatelem na míru pro Objednatele.
11. Veškeré odchylky od specifikace Předmětu plnění mohou být Dodavatelem prováděny pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem a povedou-li ke zlepšení parametrů Předmětu plnění. Jestliže Dodavatel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, tedy v rozporu s ujednáním uvedeným v předchozí větě, nemá nárok na úhradu vzniklých nákladů a neprodleně provede odstranění těchto odchylek na vlastní náklady, nebude-li Objednatelem stanoveno jinak.
12. Předmětem plnění je dále závazek Objednatele Řídicí systém bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj Dodavateli cenu ve výši a za podmínek dále stanovených v této Smlouvě. Obdobně se Objednatel zavazuje, za podmínek dále stanovených v této Smlouvě, platit Dodavateli maintenance po předání Řídicího systému.

Doba, místo a způsob plnění

1. Dodavatel se zavazuje zahájit plnění podle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy s tím, že:
2. plnění uvedená v článku 1. odst. 1.3. písm. a) této Smlouvy dokončí nejpozději **do 4 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;
3. plnění uvedené v článku 1. odst. 1.3. písm. b) až c) této Smlouvy dokončí nejpozději **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti této Smlouvy;
4. poskytování maintenance uvedené v článku 1. odst. 1.3. písm. d) této Smlouvy v délce **trvání 60 měsíců** od odsouhlasení a podpisu Finálního akceptačního protokolu pro Řídicí systém Smluvními stranami (dle článku 4. odst. 4.8. a 4.9. této Smlouvy).
5. Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno písemně jinak.
6. Dodavatel je povinen provádět Předmět plnění zejména prostřednictvím osob, které uvedl v seznamu členů realizačního týmu za účelem prokázání technické kvalifikace v rámci své Nabídky na plnění Veřejné zakázky. Seznam těchto osob uvádí Příloha č. 7a této Smlouvy. Změna těchto osob je přípustná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
7.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena Předmětu plnění byla stanovena Nabídkou Dodavatele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí [●] Kč (slovy: [●] korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [●] %, tedy [●] Kč (slovy: [●] korun českých). Celková cena tedy činí [●] Kč (slovy: [●] korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena“).
2. Dílčí ceny za jednotlivé dílčí části Předmětu plnění stanovené Nabídkou Dodavatele činí:
3. za dodání Metodiky katalogizace dle bodu 1. písm. a) Přílohy č. 1a této Smlouvy cena činí[●] Kč (slovy: [●] korun českých) bez DPH; DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [●] %, tedy [●] Kč (slovy: [●] korun českých); cena tedy činí [●] Kč (slovy: [●] korun českých) včetně DPH;
4. za vytvoření a implementaci software metadatového Katalogu dle bodu 1. písm. b) až g) Přílohy č. 1a této Smlouvy cena činí[●] Kč (slovy: [●] korun českých) bez DPH; DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [●] %, tedy [●] Kč; cena tedy činí [●] Kč (slovy: [●] korun českých) včetně DPH;
5. za implementaci centrálního softwarového objektového úložiště pro analytické a publikační účely dle bodu 2. písm. a) až k) Přílohy č. 1a této Smlouvy cena činí[●] Kč (slovy: [●] korun českých) bez DPH; DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [●] %, tedy [●] Kč (slovy: [●] korun českých); cena tedy činí [●] Kč (slovy: [●] korun českých) včetně DPH;
6. za poskytování podpory (maintenance) k softwarovým komponentám Řídicího systému po dobu 60 měsíců cena dle bodu 3. Přílohy č. 1a této Smlouvy cena činí[●] Kč (slovy: [●] korun českých) bez DPH; DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [●] %, tedy [●] Kč (slovy: [●] korun českých); cena tedy činí [●] Kč (slovy: [●] korun českých) včetně DPH;

(částky uvedené v tomto odst. 3.2. jsou dále v textu této Smlouvy označovány společně také jen jako „**Dílčí ceny**“ či jednotlivě „**Dílčí cena**“).

1. Cena i Dílčí ceny jsou stanoveny pro celý rozsah Předmětu plnění této Smlouvy i pro dílčí části Předmětu plnění jako ceny konečné, pevné a nepřekročitelné. V Ceně i Dílčích cenách jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s realizací Předmětu plnění, resp. jeho dílčích částí, tedy zejména veškeré práce, dodávky, služby, doprava do místa plnění, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splněné Předmětu plnění dle čl. 1. této Smlouvy, byť by nebyly v Nabídce Dodavatele výslovně uvedeny.
2. Cenu, resp. Dílčí ceny je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude k Ceně, resp. Dílčím cenám bez DPH účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Úhrada Dílčích cen uvedených v odstavci 3.2. tohoto článku této Smlouvy bude Objednatelem provedena na základě řádných daňových a účetních dokladů (dále jen „**Faktura**“ nebo „**Faktury**“) vystavených Dodavatelem v souladu s příslušnými ujednáními této Smlouvy. Úhrada Faktury bude provedena výhradně bezhotovostním převodem v české měně (CZK) na účet Dodavatele uvedený výše v této Smlouvě, a to dle podmínek ujednaných dále v této Smlouvě. Přílohou Faktury musí být soupis všech skutečně poskytnutých dodávek, výkonů, služeb a prací a předávací/akceptační protokol dle článku 4. odst. 4.5. a násl. této Smlouvy .
4. Dodavatel je oprávněn fakturovat příslušnou Dílčí cenu za uskutečnění příslušných dílčích částí Předmětu plnění následujícím způsobem:
5. Dílčí ceny za dílčí plnění uvedená v odstavci 3.2. písm. a) až c) tohoto článku budou uhrazeny Dodavateli na základě příslušných Faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy do 7 dnů od převzetí a akceptace příslušných dílčích částí Předmětu plnění Objednatelem v souladu s článkem 4. odst. 4.5. a násl. této Smlouvy, tedy do 7 dnů ode dne podpisu příslušného předávacího/akceptačního protokolu. Přílohou každé Faktury musí být Smluvními stranami schválený a podepsaný předávací/akceptační protokol a soupis skutečně poskytnutých dodávek, výkonů, služeb a prací, jak uvedeno v odstavci 3.5. tohoto článku této Smlouvy;
6. Dílčí cena za poskytování technické podpory (maintenance) specifikovaná v odstavci 3.2. písm. d) tohoto článku bude uhrazena v 5 splátkách, každá ve výši 20 % z Dílčí ceny uvedené v odst. 3.2. písm. d) tohoto článku, tedy na základě 5 samostatných Faktur vystavených vždy zpětně za uplynulé 12měsíční období. První fakturační období začne plynout ode dne akceptace Finálního akceptačního protokolu dle článku 4. odst. 4.9. této Smlouvy. Každou další Fakturu je Dodavatel oprávněný vystavit vždy nejdříve po uplynutí dalšího 12měsíčního fakturačního období a po akceptaci výkazu provedených prací za 12 uplynulých měsíců poskytování maintenence a podpisu předávacího/ akceptačního protokolu dle čl. 4. odst. 4.6. a násl. této Smlouvy (ze strany kontaktní osoby Objednatele dle článku 6. odst. 6.2. písm. b) této Smlouvy). Výkaz prací za roční období poskytování maintenence bude vycházet z Provozního deníku tak, jak je definován Přílohou č. 1a Smlouvy.
7. Každá Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, Předmět plnění, specifikaci příslušné dílčí části Předmětu plnění dle této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 Občanského zákoníku. Všechny faktury budou rovněž označeny evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele 170281 (viz také záhlaví této Smlouvy). V případě, že součástí předmětné Faktury bude SW, upgrade SW nebo licence Objednatel požaduje, aby v rámci Faktury byly tyto položky rozepsány.
8. Každá Faktura bude zaslána na adresu Objednatele ve tvaru: Ministerstvo životního prostředí, Odbor informatiky, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
9. Lhůta splatnosti Dodavatelem vystavených Faktur činí 28 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Závazek úhrady je splněn dnem odepsání příslušné fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného v úvodu této Smlouvy a na příslušné Faktuře. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
10. V případě, že jakákoliv Faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje či náležitosti, popř. pokud nebude obsahovat požadované údaje a náležitosti vůbec, popř. bude chybně vyúčtována Dílčí cena či DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu Dodavateli vrátit ve lhůtě splatnosti s uvedením nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s její úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku doručení opravené či doplněné Faktury Objednateli.
11. V případě doručení jakékoliv Faktury Objednateli v období od 14. 12. do 31. 12. příslušného kalendářního roku bude taková Faktura proplacena Objednatelem Dodavateli během prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku s ohledem na roční uzávěrku v Integrovaném informačním systému státní pokladny. V těchto případech se pak nejedná o prodlení Objednatele s úhradou Faktury a Dodavatel nemá právo požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení. Dodavatel tuto podmínku bezvýhradně akceptuje.
	1. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Dodavateli. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Objednateli na třetí osoby.

Předání/poskytnutí a převzetí/akceptace
Předmětu plnění, dílčích částí Předmětu plnění, přechod vlastnictví

1. Dodavatel písemně vyzve Objednatele k připomínkování nebo testování předmětné dílčí části Předmětu plnění nejméně 15 kalendářních dní před předpokládaným termínem akceptace. Součástí této písemné výzvy bude zároveň návrh akceptačních scénářů vycházejících z akceptačních kritérií, jež jsou Přílohou č. 2a této Smlouvy.
2. Objednatel má od předání písemné výzvy dle předchozího odstavce 4.1. této Smlouvy právo vznášet připomínky k předané dílčí části Předmětu plnění. Povinností Dodavatele je následně zapracovat veškeré připomínky Objednatele.
3. Dodavatel písemně vyzve Objednatele k převzetí/akceptaci Řídicího systému, resp. jeho dílčích částí dle této Smlouvy, a to nejméně 5 pracovních dní před plánovaným okamžikem předání a převzetí Předmětu plnění, resp. jeho dílčí části. Tuto výzvu je Dodavatel oprávněn provést nejdříve po zapracování všech připomínek k dílčí části Předmětu plnění vznesených Objednatelem dle odst. 4.2. tohoto článku této Smlouvy a po schválení akceptačních scénářů Objednatelem.
4. Objednatel navržený termín dle předcházejícího odstavce 4.3. tohoto článku Dodavateli potvrdí, nebo mu navrhne jiný termín převzetí/akceptace Předmětu plnění, resp. jeho dílčí části, který však nebude později než 3 pracovní dny od Dodavatelem navrženého termínu převzetí/akceptace Předmětu plnění, resp. jeho dílčí části.
5. O předání a převzetí dílčích částí Řídicího systému dle této Smlouvy (i neúspěšném) bude sepsán předávací/akceptační protokol, který bude podepsán kontaktními osobami Smluvních stran, uvedenými v článku 6. odst. 6.2. této Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak (dále jen „**Kontaktní osoby**“). Součástí předání a převzetí Řídicího systému, resp. jeho dílčích částí bude test předvedení funkčnosti anebo prezentace výstupů Řídicího systému, resp. jeho dílčích částí Dodavatelem Objednateli.
6. Výše uvedený předávací/akceptační protokol (dále jen „**protokol**“) bude obsahovat alespoň:
* označení dílčí části Předmětu plnění;
* označení a identifikační údaje Objednatele a Dodavatele;
* evidenční číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv;
* prohlášení Objednatele, že dílčí část Předmětu plnění přebírá a akceptuje, popř. nepřebírá či neakceptuje;
* soupis skutečně poskytnutých dodávek, výkonů, služeb a prací apod.;
* soupis vad či nedodělků, budou-li při předání dílčí části Předmětu plnění zjištěny;
* datum a místo sepsání protokolu, a
* podpisy zástupců Smluvních stran.
1. V případě zjištěných vad a nedodělků či jiných nedostatků, bude v protokolu tato skutečnost uvedena s konkrétním vymezením zjištěných vad/nedodělků/nedostatků u každé předávané či akceptované dílčí části Předmětu plnění dle této Smlouvy, a to včetně způsobu a termínu jejich řešení, resp. odstranění. Po odstranění vad/nedodělků/nedostatků bude sepsán nový protokol.
2. Řídicí systém jako celek je řádně předán a převzat až podpisem protokolu podepsaným oběma Smluvními stranami konstatujícím řádné dodání všech dílčích částí Předmětu plnění, tj. že všechny dílčí části Předmětu plnění dle článku 1. odst. 1.3. písm. a) až c) této Smlouvy jsou prosty všech vad a nedodělků (dále „**Finální akceptační protokol**“), a dále je-li předvedena způsobilost Řídicího systému sloužit danému účelu. Až v tomto okamžiku dochází k přechodu vlastnického práva k Řídicímu systému z Dodavatele na Objednatele a přechodu nebezpečí vzniku škody na řádně převzatém Řídicím systému. Od okamžiku, kdy se Objednatel stane vlastníkem Řídicího systému, je oprávněn jej bez jakéhokoliv omezení využít pro svoji potřebu případně pro potřebu jiných subjektů dle jeho uvážení. Součástí Finálního předávacího protokolu bude přehled všech výstupů, jejich kategorizace, na to zda se jedná o Unikátní nebo Neunikátní díla (dle definice v článku 5. odst. 5.6. a 5.7. této Smlouvy), termín, kdy byly předány a akceptovány. Návrh tohoto přehledu připraví v předstihu Dodavatel.
3. Od okamžiku podpisu Finálního akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami je Dodavatel povinen započít s poskytováním technické podpory k dodanému Řídicímu systému dle článku 1. odst. 1.3. písm. d) této Smlouvy. Tento okamžik je rovněž počátkem prvního fakturačního období dle článku 3. odst. 3.6. písm. b) této Smlouvy.

Licence, duševní vlastnictví, zdrojový kód

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje nebo bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne předání a převzetí Předmětu plnění, resp. jeho dílčí části, jehož je autorské dílo součástí. Do doby poskytnutí licence je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 5.1. tohoto článku této Smlouvy vykonávat práva duševního vlastnictví k tomuto autorskému dílu tak, že mu je umožněno takové autorské dílo užít všemi způsoby přicházejícími v úvahu známými v době uzavření této Smlouvy, zejména způsoby dle ust. § 12 autorského zákona v neomezeném množstevním a územním rozsahu, v neomezeném počtu prostředí a s neomezeným časovým rozsahem. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že licence se vztahuje na autorská díla v budoucnu poskytnutá Objednateli Dodavatelem v rámci provádění Předmětu plnění.
3. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl nebo jej s jinými autorskými díly funkčně propojovat, zhotovovat jeho rozmnoženiny, zařazovat jej do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. V případě SW se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve spustitelném i zdrojovém kódu, jakož i koncepčním přípravným či dokumentačním materiálům. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
4. Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztahy vzniklé na základě této Smlouvy se neaplikuje ustanovení § 2370 Občanského zákoníku. Tím není dotčena úprava výpovědi obsažená v této Smlouvě.
6. Předchozí ustanovení tohoto článku se v plném rozsahu vztahují pouze na autorská díla, která byla vytvořena Dodavatelem a/nebo jeho poddodavateli či osobami jimi využitými k poskytování plnění na základě této Smlouvy (dále jen „**Unikátní díla**“).
7. Dodavatel je povinen Objednateli poskytnout nebo pro Objednatele zajistit práva užít autorská díla nebo „svobodný software“, na který se vztahuje obecná veřejná licence GNU GPL či obdobná (např. AGPL, LGPL, MIT, Apache, FreeBSD), která nejsou Unikátními díly, ale představují standardní software Dodavatele nebo třetích stran, jako např. softwarové vybavení dodané v rámci Smlouvy, které nebylo vyvinuto Dodavatelem (dále jen „**Neunikátní díla**“), a to přinejmenším v rozsahu standardní licence umožňující minimálně užívání Řídicího systému či jeho částí v souladu s jeho určením, přičemž teritoriální rozsah poskytnuté licence musí být sjednán alespoň pro území České republiky a licence musí být poskytnuta jako nevypověditelná minimálně na dobu trvání autorských práv majetkových.
8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že jakákoliv autorská díla poskytnutá Objednateli v rámci plnění dle této Smlouvy jsou Unikátními díly, nejsou-li Dodavatelem předem a výslovně označena za Neunikátní díla.
9. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla provedena poddodavatelem Dodavatele, je Dodavatel povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky.
10. Výhradním vlastníkem dat a informací, jež byla, jsou a budou prostřednictvím Řídicího systému shromažďována, zpracovávána, produkována anebo prezentována, je Objednatel. Výhradní vlastnictví dat se nevztahuje na data a informace, jež mají charakter číselníků, kódů či formulací, které vycházejí z veřejně či jinak volně dostupných katalogů nevýhradního charakteru.
11. Dodavatel je povinen předat Objednateli do 14 dnů ode dne finální akceptace Řídicího systému dle článku 4. odst. 4.8. této Smlouvy (podpisu Finálního akceptačního protokolu) kompletní a komentovaný zdrojový kód SW komponent Řídicího systému, jež mají charakter Unikátního díla (dále „**Zdrojový kód**“) nebo jinou technickou dokumentaci (dále „**Technická dokumentace**“) mající charakter Unikátního díla, a v případě úprav, změn a dalšího vývoje Řídicího systému prováděných Dodavatelem předat vždy aktuální verzi Zdrojového kódu anebo Technické dokumentace nejpozději do 7 kalendářních dnů od nasazení na produkční prostředí. Předaný Zdrojový kód a Technická dokumentace je od okamžiku předání vlastnictvím Objednatele.
12. Povinnost dodat Zdrojový kód dle odst. 5.11. tohoto článku této Smlouvy neplatí pro zdrojový kód softwarových komponent třetích stran, jež mají charakter Neunikátního díla a jež byly dodány a implementovány v rámci řešení Řídicího systému. Povinností Dodavatele je v tomto případě zpřístupnit Objednateli dokumentaci a veškeré potřebné informace k implementaci těchto SW komponent. S každým upgradem těchto softwarových komponent prováděných Dodavatelem v souvislosti s poskytováním maintenance dle článku 1. odst. 1.3. písm. d) této Smlouvy je povinností Dodavatele udržovat tuto dokumentaci a související informace pro implementaci vždy aktuální, tj. odpovídající k danému času nasazené verzi příslušné softwarové komponenty Řídicího systému v produkčním prostředí.
13.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy.
2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím elektronické pošty prostřednictvím Kontaktních osob Smluvních stran. Kontaktní osoby budou zastupovat Smluvní strany v záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy, tj. zejména uplatňování požadavků ze strany Objednatele a řešení těchto požadavků Dodavatelem. Pro účely této Smlouvy Kontaktními osobami jsou:
3. Kontaktní osoby Objednatele:

Mgr. Jaromír Adamuška

tel.: [●]

email: [●]

1. Kontaktní osoby Dodavatele:

[●]

tel.: [●]

email: [●]

Smluvní strany jsou oprávněny změnit Kontaktní osoby, jsou však povinny neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne změny Kontaktní osoby, na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Oznámení o nahrazení Kontaktní osoby musí být písemné a taková změna je účinná ode dne doručení oznámení o změně Kontaktní osoby druhé Smluvní straně. Ohledně změny Kontaktní osoby není potřeba uzavírat dodatek této Smlouvy.

1. Dodavatel je povinen provádět veškeré úkony při realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy standardními způsoby a dodržovat obecně závazné právní předpisy a normy vztahující se k jím vykonávané činnosti. Jakýkoliv nadstandardní způsob realizace Předmětu plnění dle této Smlouvy je Dodavatel oprávněn použít výhradně na své náklady s tím, že Objednateli bude účtována cena jako při realizaci Předmětu plnění standardním způsobem.
2. Dodavatel je povinen realizovat Předmět plnění řádně a včas podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho realizaci bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a svou Nabídkou. Při své činnosti je Dodavatel povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a brát v úvahu a respektovat povinnosti vyplývající pro Objednatele z obecně závazných právních předpisů.
3. Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti plynoucí mu z této Smlouvy.
4. Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Dodavateli podklady nutné pro řádnou realizaci Předmětu plnění, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
5. Dodavatel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.
6. Dodavatel se dále zavazuje, že se svým jednáním při plnění této Smlouvy nedopustí nekalé soutěže, a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Dodavatele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.
7. Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům než ke splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel se navíc zavazuje po předání/realizaci poslední dílčí části Předmětu plnění veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit.
8. V průběhu realizace Předmětu plnění dle této Smlouvy je Dodavatel povinen na výzvu Objednatele zúčastnit se pracovních a kontrolních schůzek v sídle Objednatele za účelem kontroly plnění Předmětu plnění (dosavadní pokrok v realizaci a výhled realizace zbývajících kroků), a to v termínech:
9. kontrolní schůzky – vždy 1x měsíčně na výzvu Objednatele, pakliže Objednatel nestanoví jinak;
10. pracovní schůzky – jednou 1x za 14 dní, pakliže Objednatel nestanoví jinak.

Povinností Objednatele je o termínu kontrolní/pracovní schůzky informovat Dodavatele nejpozději 5 pracovních dnů před termínem schůzky.

1.

Prohlášení Smluvních stran

1. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou Předmětu plnění, a že je způsobilý k řádné a včasné realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění dle této Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání).
2. Dodavatel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybné realizaci Předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádné realizaci Předmětuplnění**,** a že Předmět plnění dle této Smlouvy bude provádět pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací.
3. Dodavatel se dále zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze Zákona o ZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá ust. § 219 Zákona o ZVZ. Dodavatel se dále jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy.
4. Dodavatel je povinen veškeré dokumenty související s realizací Předmětu plnění uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení Předmětu plnění, tj. podpisu Finálního akceptačního protokolu, a to zejména pro účely případné kontroly realizace Předmětu plnění, ověřování plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů k archivaci těchto dokumentů (např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele a dále pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní správy). Dále je Dodavatel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Předmětu plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno a že ani zahájení takového řízení nehrozí.
6. Smluvní strany prohlašují, že Předmět plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7.

Ochrana informací, povinnosti mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací. Tato povinnost platí bez ohledu na dobu trvání této Smlouvy.
2. Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení článku 12. odst. 12.8. této Smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje rovněž na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání této Smlouvy.
5.

Záruka za jakost, práva z vad, odstoupení od Smlouvy a sankce

* 1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli na Řídicí systém záruku za jakost v délce 2 let s tím, že tato doba počíná běžet dnem jeho převzetí Objednatelem na základě Finálního akceptačního protokolu dle článku 4 odst. 4.8. a násl. této Smlouvy.
	2. Záruční vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. Oznámení o výskytu vady v záruční době (dále jen „**záruční vada**“) musí být Objednatelem učiněno písemně na emailovou adresu Kontaktní osoby Dodavatele. Pokud záruční vada vyžaduje nezbytné a okamžité odstranění (havárie s předpokládanými následky rozsáhlých škod), Objednatel záruční vadu uplatní u Dodavatele telefonicky s tím, že písemné oznámení provede následně v co nejkratší možné lhůtě (zpětně). Objednatel v písemném oznámení záruční vadu řádným způsobem označí a uvede, jak se projevuje.
	3. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv ze záruky za jakost.
	4. Objednatel je povinen zajistit Dodavateli veškeré podmínky potřebné k odstranění záručních vad. V případě nesplnění této povinnosti se prodlužuje termín odstranění záručních vad o dobu, po kterou nebyly tyto podmínky splněny.
	5. Na Dodavatelem provedené záruční opravy na Řídicím systému se vztahuje nová záruka za jakost v délce 2 let od doby provedení zápisu o odstranění záruční vady.
	6. Jestliže v důsledku záruční vady, úpravy nebo opravy Řídicího systému z důvodů na straně Dodavatele v průběhu záruční doby, bude Objednateli znemožněno užívat Řídicí systém, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohl být Řídicí systém řádně užíván.
	7. Dodavatel je povinen odstranit záruční vady reklamované Objednatelem v záruční lhůtě dle odst. 9.1. tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 kalendářních dnů ode dne písemného uplatnění reklamace Objednatelem způsobem dle odst. 9.2. tohoto článku, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
	8. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci – Řídicího systému, na odstranění vady opravou nebo úpravou Řídicího systému, na přiměřenou slevu z Ceny nebo má právo odstoupit od této Smlouvy odst. 9.9. tohoto článku.
	9. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno zejména:
1. nemožnost odstranění vady Řídicího systému, a to ani výměnou za nový Řídicí systém;
2. prodlení Dodavatele se splněním termínů uvedených v článku 2. odst. 2.1. této Smlouvy (dílčí části Předmětu plnění) o dobu delší než 21 kalendářních dnů;
3. jestliže Dodavatel ujistí Objednatele, že Řídicí systém má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
4. prodlení Dodavatele s odstraňováním vad v záruční době dle odst. 9.7. tohoto článku o dobu delší než 30 kalendářních dnů.
	1. Dodavatel je povinen realizovat Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku, Nabídkou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Dodavatel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele a Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit.
	2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Dodavatel:
5. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
6. zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
7. neprokáže-li Dodavatel trvání platného pojištění dle odst. 9.24. tohoto článku této Smlouvy.
	1. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s Občanským zákoníkem pouze pro podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele, kterým se rozumí prodlení s úhradou některé z Dodavatelem vystavených Faktur po dobu delší než 60 kalendářních dnů. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit nejdříve poté, kdy na neplnění závazků Objednatele písemně upozornil, poskytl mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě a Objednatel nesplnil svou povinnost ani v této dodatečné lhůtě.
	2. Odstoupení od této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno 3. pracovní den po jeho odeslání druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl a ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí pro i pro předčasné ukončení této Smlouvy jiným způsobem dle článku 10. této Smlouvy.
	3. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Faktury je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu zákonného úroku z prodlení, jehož výše je stanovena příslušnými právními předpisy. Dodavatel nemá nárok na další náhradu škody způsobené prodlením Objednatele s úhradou dlužné částky.
	4. V případě prodlení Dodavatele se splněním Předmětu plnění, resp. jeho dílčích částí dle článku 2. odst. 2.1. písm. a) nebo b) této Smlouvy a/nebo v případě prodlení Dodavatele s odstraněním záruční vady dle odst. 9.7. tohoto článku této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
	5. Při nedodržení parametrů dílčí části Předmětu plnění dle článku 2. odst. 2.1. písm. d) této Smlouvy (maintenance) zmiňovaných v Příloze č. 1a této Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den, kdy dochází k porušení daného parametru maintenance. Záznam o nedodržení parametrů zapisuje průběžně Objednatel anebo Dodavatel do Provozního deníku dle Přílohy č. 1a Smlouvy s tím, že povinností Dodavatele je zaslat vždy po uplynutí ročního období této dílčí části Předmětu plnění Objednateli tento výkaz ke schválení. Na základě takto Objednatelem schváleného výkazu, bude-li obsahovat záznamy o nedodržení parametrů, bude po Dodavateli uplatňováno zaplacení smluvní pokuty analogicky způsobem dle odst. 9.21. tohoto článku.
	6. V případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících z článků 6. a 7. (vyjma článku 7. odst. 7.2.) této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.
	7. V případě porušení povinnosti Dodavatele vyplývající z článku 7. odst. 7.2. této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.
	8. V případě porušení povinnosti Dodavatele vyplývající z článku 8. této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.
	9. V případě, že Dodavatel nesplní jakoukoliv další povinnost upravenou touto Smlouvou, na kterou byl Objednatelem předem upozorněn, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ takového porušení.
	10. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 28 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Dodavateli. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele.
	11. Uplatněním práv z vad či uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele nahradit škodu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu, a to včetně škody v rozsahu veškerých účelně vynaložených nákladů na odstranění vad na Předmětu plnění.
	12. Právo Objednatele požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy plnění Smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Tuto skutečnost je povinen Dodavatel Objednateli bezodkladně sdělit a je také povinen existenci takových okolností prokázat.
	13. Dodavatel se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy bude mít sjednáno a platně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetí osobě Dodavatelem, jeho zaměstnanci nebo osobami v obdobném postavení porušením jejich povinností v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, přičemž pojistná smlouva bude mít limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Dodavatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do originálu pojistné smlouvy či mu na jeho náklad pořídit její ověřenou kopii, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele. Dodavatel je dále povinen Objednatele bezodkladně tj. nejpozději do 5 pracovních dnů informovat o jakékoliv změně této pojistné smlouvy.
8.

 Změnové řízení

1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Předmětu plnění před jeho dokončením. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
2. Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, Dílčí cenu a součinnost Objednatele. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně. Náklady Dodavatele na zhodnocení dopadů jsou obsaženy v Ceně. Dodavatel není oprávněn si za ně účtovat jakékoliv vícenáklady.
3. Jakékoliv změny Předmětu plnění musí být sjednány v písemné formě a musejí být analogicky v souladu s ustanoveními Zákona o ZVZ.
4.

Trvání a další způsoby ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou (viz článek 2. odst. 2.1. písm. a), b) a c) této Smlouvy).
2. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné dohody obou Smluvních stran, výpovědí této Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 11.3. tohoto článku či ze strany Dodavatele dle odst. 11.4. tohoto článku, nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 9. odst. 9.9. a násl. této Smlouvy a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Ukončení této Smlouvy musí být Smluvními stranami provedeno vždy v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že k doručení daného dokumentu došlo 3. pracovní den po jeho odeslání druhé Smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď této Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Dodavateli, přičemž výpovědní doba v délce 3 měsíců počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Dodavateli.
4. Dodavatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele apod.). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 3 měsíce a počne běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Objednateli.
5. V případě předčasného ukončení této Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných závazků v souladu s právními předpisy. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a náhrady škody.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této Smlouvy, přechází i na případné právní nástupce obou Smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá Smluvní strana neprodleně písemně informována. Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, pak žádná ze Smluvních stran však není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany převést tuto Smlouvu nebo její část na třetí osobu.
3. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě přetrvávající neshody, budou tyto spory řešeny příslušnými obecnými soudy České republiky.
4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami (s výjimkou změny Kontaktních osob dle článku 6. odst. 6.2. této Smlouvy). Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
7. Smluvní strany potvrzují, že Dodavatel předložil Objednateli k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy v požadovaném finančním plnění v souladu s ustanovením článku 9. odst. 9.24. této Smlouvy.
8. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně Ceny a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění Smlouvy vztahují, tj., zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění obsahu této Smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
9. Dodavatel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dodavatel dále svým podpisem uděluje Objednateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 12.8. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Smlouvy provede Objednatel.
11. Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Objednatel a 1 obdrží Dodavatel.
12. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
13. Příloha č. 1a – Technický popis Předmětu plnění;
14. Příloha č. 2a – Akceptační kritéria;
15. Příloha č. 3a – Orientační přehled zájmových objektů katalogizace;
16. Příloha č. 4a – Podrobný rozpis Celkové ceny za Předmět plnění dle nabídky;
17. Příloha č. 5a – Architektonické schéma projektu STaR;
18. Příloha č. 6a - Stávající stav ISSaR;
19. Příloha č. 7a – Realizační tým Dodavatele a seznam poddodavatelů.
20. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že porozuměly jejímu obsahu, že byla uzavřena po vzájemném projednání, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, prosté omylu, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:** | **Za Dodavatele:** |
| V Praze, dne [●] | V [●], dne [●] |
| ………………………………………………… | ………………………………………………… |
| **Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**Ing. Jana Vodičkováředitelka odboru informatiky | **[●]**[●][●] |