Číslo smlouvy: PPK-470a/25/18

Dotační titul: A1

**SMLOUVA O DÍLO**

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**I. Smluvní strany**

1.1 **Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. František Pelc   
ředitel UP AOPK ČR Kaplanova 1

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 313 251 171

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Pavel Moucha

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 **Zhotovitel**

Sídlo:   
Zastoupený:   
Bankovní spojení: , Číslo účtu:   
IČO:   
DIČ:

(dále jen „zhotovitel”)

**II. Předmět smlouvy**

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Cena všech věcí, které jsou potřebné k provedení díla, včetně oplocenek, pletiv a dalších materiálů, je zahrnuta v ceně díla; tyto věci si opatří zhotovitel sám.

2.2 Dílem se rozumí provedení lesnických zásahů na pozemcích uvedených v čl. 4.3 této smlouvy, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Lesy České republiky s.p.:

Na LS Nižbor   
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426F1b, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 35 ks individuální ochrany jedle  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 426G2a, na pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 40 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,39 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 432B1b, na pozemku p.č. 495/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 12 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,19 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 433B2, na pozemku p.č. 496/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 431B1b, na pozemku p.č. 486/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu instalaci 85 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,34 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 434C1d, na pozemku p.č. 752 v k.ú. Hudlice instalaci 25 ks individuální ochrany jedle   
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 425E1b, na pozemku p.č. 752 v k.ú. Hudlice instalaci 35 ks individuální ochrany jedle  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 409A1b, na pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Nový Jáchymov instalaci 8 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,09 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 603C1e, na pozemku p.č. 3112 v k.ú. Chyňava instalaci 10 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,02 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 603C1h, na pozemku p.č. 3112 v k.ú. Chyňava instalaci 20 ks individuální ochrany jedle   
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 604D1b, na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor instalaci 20 ks individuální ochrany jedle   
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 605D1c, na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor instalaci 50 ks individuální ochrany jedle   
- ve III. zóně CHKO v porostní skupině 601B1c, na pozemku p.č. 3112 v k.ú. Chyňava instalaci 20 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,07 ha  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 608A1c, na pozemku p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor instalaci 20 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,09 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 618B2, na pozemku p.č. 540/4 v k.ú. Stradonice u Nižboru instalaci 20 ks individuální ochrany jedle

Na LS Křivoklát  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 524C17 v lokalitě Obrázek na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 1,8 m, délka oplocení 345 m  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 527D17 v lokalitách Nad uhelňákem, Nad slaniskem a Nad soutokem na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 1,8 m, délka oplocení 600 m ve třech samostatných oplocenkách 230m,170m a 200m  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 630E17 v lokalitě Pod Malým Vlastcem na pozemku p.č. 898/2 v k.ú. Skryje oplocení přirozeného zmlazení listnatých dřevin pod matečným porostem lísovou oplocenkou o výšce 1,8 m, délka oplocení 200 m  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503E1c na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov instalaci 25 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,21 ha  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 503EL1 na pozemku p.č 524 v k.ú. Branov instalaci 105 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,60 ha  
- ve II. zóně CHKO v porostní skupině 519B1a na pozemku p.č 90/1 v k.ú. Karlova Ves instalaci 70 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,30 ha  
- v I. zóně CHKO v porostní skupině 511A1 na pozemku p.č 581 v k.ú. Branov instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha  
  
Výstavba oplocení:   
Typ oplocení bude dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,8 m, délka polí max 3m (u použití řeziva max. délka pole 4 m), minimální počet latí v poli je 9 (+ dva sloupky a dvě latě na zavětrování pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při použití hraněného řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr 16 cm2 při použití tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém spoji (po 3 – 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru „A“. Minimální parametry pro spojovací materiál (délka hřebíku) jsou 1/3 hřebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu. Do každé oplocené plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1m. Celková délka oplocení je 1 145 m.  
  
Individuální ochrana jedle bělokoré:  
Ve vybraných porostních skupinách s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva Benita o výšce 1,5 m o délce dílu 2 m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška a úprava větví oplocované jedle (ohnutí pod pletivo, nebo zakrácení na cca 40 cm od kmene). Rozmístění individuálních ochran bude ve sponu min 6m, vybráni budou předrůstaví perspektivní jedinci.  
Celkový počet instalovaných individuálních ochran je 635 ks.  
  
Prořezávky:  
Budou provedeny úrovňové zásahy s cílem uvolnit a podpořit kvalitní jedli a ostatní cílové dřeviny přirozené dřevinné skladby. Jedle v podúrovni budou zakráceny na výšku cca 130 cm, pokud budou mít v této výšce zelené větve.  
Celková plocha realizace prořezávek je 2,6 ha.  
  
Činnosti budou provedeny v souladu se schválenými standardy AOPK ČR (ke stažení na [www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz)). Oplocení bude modifikací vzoru Koliba 160/3 pro výšku 180/3 a u oplocení z řeziva 180/4.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

**III. Cena díla a platební podmínky**

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: …………,-Kč

DPH 21%: ……………. ,-Kč

Cena  včetně DPH:…………,- Kč, (slovy ……………………………...).

Zhotovitel je/není plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 10.12. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582, 16000 Praha 6.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

**IV.** **Doba a místo plnění**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.11.2018.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění jsou pozemky p.č.524, 581 v k.ú. Branov; pč. 752 v k.ú. Hudlice; p.č. 3112 v k.ú. Cyňava; p.č. 450/1 v k.ú. Nižbor; p.č. 59/2 v k.ú. Nový Jáchymov, p.č. 90/1 v k.ú. Karlova Ves; p.č. 540/4 v k.ú. Stradonice u Nižbora; p.č 486/1, 495/1, 496/1 a 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu; p.č 898/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou.

**V. Další ujednání**

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

**VI. Předání a převzetí díla**

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

**VII. Odpovědnost za vady**

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

**VIII. Sankce**

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

**IX. Závěrečná ustanovení**

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zákres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V ................... | |  | dne ................... | | |  | V ................... |  | dne ................... | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |
| Objednatel | | | | |  | | Zhotovitel | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **RNDr. František Pelc  ředitel AOPK ČR** | | | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |